VialSystems - Desglose por Fases para Antigravity

Objetivo: dividir el MVP profesional en fases pequenas, controladas y faciles de codificar sin que Antigravity mezcle modulos ni genere arquitectura innecesaria.

Regla principal: no avanzar a la siguiente fase hasta que la fase actual compile, funcione y tenga commit en GitHub.

# Mapa general de fases

| Fase | Nombre | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Preparacion y reglas del proyecto | Crear una base limpia para que Antigravity trabaje sin mezclar objetivos. | Repositorio inicial en GitHub, README del proyecto, Convenciones de nombres |
| 01 | Autenticacion y roles basicos | Permitir login individual y preparar control por usuario sin complejidad excesiva. | Pantalla de login, Modelo User, Roles basicos: operador, oficina, administrador |
| 02 | Gestion base de obras y catalogos | Crear las listas compartidas que seran usadas por todos los formularios. | CRUD simple de obras, Catalogo de materiales, Catalogo de transportistas |
| 03 | Modulo principal: Informe de Acarreo de Materiales | Construir primero el formulario mas critico: un remito por viaje. | Formulario de acarreo/remito, Numero de guia obligatorio, Obra asociada |
| 04 | Evidencia fotografica obligatoria | Asegurar que cada remito tenga fotos asociadas correctamente antes de enviarse. | Captura/adjunto de fotos, Relacion foto-remito, Validacion minima de cantidad |
| 05 | Offline parcial y cola de sincronizacion | Evitar perdida de informacion cuando el operador no tenga buena conexion. | Storage local, Cola de pendientes, Estados: borrador, listo, sincronizado, error |
| 06 | Backend cloud y sincronizacion basica | Conectar la app movil con una base real usando Supabase o Firebase. | Tablas/colecciones principales, API o SDK configurado, Upload de formularios |
| 07 | Panel web administrativo inicial | Crear el control de oficina minimo para revisar informacion enviada desde campo. | Login web simple, Dashboard operacional inicial, Lista de remitos |
| 08 | Informes diario y diario de trabajo | Agregar los otros formularios independientes una vez estabilizado el modulo de acarreo. | Formulario Informe Diario, Formulario Informe Diario de Trabajo, Asociacion a obra |
| 09 | Reportes PDF simples y busqueda avanzada | Permitir que oficina genere documentos compartibles sin complicar el MVP. | PDF simple de remito, PDF por obra/fecha, Busqueda avanzada |
| 10 | Alertas, notificaciones y control de pendientes | Reducir perdida de informacion y documentos incompletos. | Alertas de formularios incompletos, Notificaciones push basicas, Resumen de pendientes |
| 11 | Retencion, backups y preparacion para escalar | Cerrar el MVP profesional con bases sanas para mantenimiento y crecimiento. | Politica de retencion documentada, Backups automaticos, Compresion futura |

# Fase 00 - Preparacion y reglas del proyecto

Objetivo: Crear una base limpia para que Antigravity trabaje sin mezclar objetivos.

## Entregables

Repositorio inicial en GitHub

README del proyecto

Convenciones de nombres

Estructura de carpetas base

Lista de modulos permitidos y no permitidos en esta etapa

## Trabajar en esta fase

Crear el proyecto Flutter Android

Configurar Git y primer commit

Definir arquitectura simple por capas

Crear carpetas: core, auth, modules, shared, data

Dejar documentado que no se implementan aun reportes avanzados, IA, SaaS ni GPS

## No hacer en esta fase

No crear todos los formularios todavia

No agregar dashboard web todavia

No implementar notificaciones todavia

No crear microservicios

## Prompt para Antigravity

Actua como arquitecto senior Flutter. Crea solamente la base inicial del proyecto VialSystems para Android. Debe incluir estructura limpia de carpetas, README, convenciones de nombres y pantalla inicial placeholder. No implementes formularios, dashboard web, PDFs, notificaciones, IA, GPS ni sincronizacion avanzada. El objetivo es dejar una base estable para trabajar por fases.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 01 - Autenticacion y roles basicos

Objetivo: Permitir login individual y preparar control por usuario sin complejidad excesiva.

## Entregables

Pantalla de login

Modelo User

Roles basicos: operador, oficina, administrador

Sesion local simple

Validacion de usuario y password

## Trabajar en esta fase

Crear flujo login/logout

Guardar usuario activo localmente

Preparar permisos basicos por rol

Mostrar nombre del usuario logueado en la app

## No hacer en esta fase

No implementar permisos empresariales complejos

No crear multiempresa todavia

No integrar SSO ni MFA en esta etapa

## Prompt para Antigravity

Implementa en VialSystems un modulo de autenticacion basico con login individual por usuario y password. Crea modelos simples de usuario y roles: operador, oficina y administrador. Guarda la sesion localmente para pruebas. No implementes multiempresa, SSO, MFA ni permisos complejos. Mantener codigo modular y facil de reemplazar luego por Supabase o Firebase.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 02 - Gestion base de obras y catalogos

Objetivo: Crear las listas compartidas que seran usadas por todos los formularios.

## Entregables

CRUD simple de obras

Catalogo de materiales

Catalogo de transportistas

Catalogo de choferes/camiones

Catalogo de recibidores

Estado de obra: activa/cerrada

## Trabajar en esta fase

Crear modelos: Obra, Material, Transportista, Chofer, Camion, Recibidor

Permitir agregar opciones desde formulario

Permitir filtrar por obras activas

Guardar catalogos localmente para pruebas

## No hacer en esta fase

No crear reportes aun

No crear costos complejos por obra aun

No conectar integraciones externas

## Prompt para Antigravity

Implementa la gestion base de obras y catalogos compartidos para VialSystems. Crear modelos y pantallas simples para Obras, Materiales, Transportistas, Choferes, Camiones y Recibidores. Las obras deben poder estar activas o cerradas. Los catalogos deben estar disponibles para los formularios y permitir agregar nuevas opciones. No implementes reportes, costos avanzados ni integraciones externas.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 03 - Modulo principal: Informe de Acarreo de Materiales

Objetivo: Construir primero el formulario mas critico: un remito por viaje.

## Entregables

Formulario de acarreo/remito

Numero de guia obligatorio

Obra asociada

Procedencia y destino

Material transportado

Cantidad m3

Empresa transportista

Chofer y matriculas

Hora de descarga

Observaciones

Estado borrador/enviado

## Trabajar en esta fase

Validar campos obligatorios antes de enviar

Usar dropdowns con opcion Agregar

Guardar borrador local

Crear numero interno si hace falta

Mostrar resumen antes de enviar

## No hacer en esta fase

No crear los otros formularios en esta fase

No crear dashboard web todavia

No hacer PDF final todavia

## Prompt para Antigravity

Implementa solamente el modulo Informe de Acarreo de Materiales de VialSystems. Regla central: un remito corresponde a un viaje. Campos requeridos: fecha, numero de guia oficial, obra, procedencia del material, destino, tipo de material, cantidad en m3, empresa transportista, chofer, matricula camion, matricula acoplado, hora de descarga y observaciones opcionales. Debe permitir guardar borrador y enviar. Validar obligatorios antes de enviar. Usar dropdowns con opcion Agregar. No implementes otros formularios, dashboard web ni PDFs todavia.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 04 - Evidencia fotografica obligatoria

Objetivo: Asegurar que cada remito tenga fotos asociadas correctamente antes de enviarse.

## Entregables

Captura/adjunto de fotos

Relacion foto-remito

Validacion minima de cantidad

Vista previa de fotos

Estado de evidencia completa/incompleta

## Trabajar en esta fase

Exigir al menos 1 foto para enviar

Guardar metadatos de foto: remito, fecha, usuario, tipo

Permitir eliminar/reemplazar foto antes del envio

Comprimir imagen para uso movil

## No hacer en esta fase

No implementar reconocimiento IA de imagen

No implementar almacenamiento definitivo complejo antes de sync

No pedir GPS

## Prompt para Antigravity

Agrega al modulo Informe de Acarreo de Materiales una capa de evidencia fotografica obligatoria. Cada remito debe tener al menos 1 foto valida asociada al numero de guia/remito antes de poder enviarse. Permitir tomar o adjuntar foto, ver miniaturas, eliminar o reemplazar antes del envio y guardar metadatos: remito, fecha, usuario y tipo de evidencia. Comprimir imagen para uso movil. No implementar IA visual, GPS ni almacenamiento cloud avanzado todavia.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 05 - Offline parcial y cola de sincronizacion

Objetivo: Evitar perdida de informacion cuando el operador no tenga buena conexion.

## Entregables

Storage local

Cola de pendientes

Estados: borrador, listo, sincronizado, error

Reintentos manuales

Pantalla de pendientes

## Trabajar en esta fase

Guardar formularios localmente

Guardar fotos localmente hasta sincronizar

Mostrar alerta si hay pendientes

Crear reintento manual

Evitar duplicados por numero de guia

## No hacer en esta fase

No crear logica de conflicto avanzada

No crear replicacion compleja

No optimizar prematuramente

## Prompt para Antigravity

Implementa offline parcial para VialSystems. Los formularios de acarreo y sus fotos deben guardarse localmente si no hay conexion. Crear una cola de sincronizacion con estados: borrador, listo para enviar, sincronizado y error. Mostrar pantalla de pendientes y permitir reintento manual. Evitar duplicados por numero de guia oficial. No implementes conflictos avanzados ni replicacion compleja.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 06 - Backend cloud y sincronizacion basica

Objetivo: Conectar la app movil con una base real usando Supabase o Firebase.

## Entregables

Tablas/colecciones principales

API o SDK configurado

Upload de formularios

Upload de fotos

Backups iniciales

Reglas basicas de seguridad

## Trabajar en esta fase

Crear estructura de datos para usuarios, obras, catalogos, remitos y fotos

Sincronizar remitos enviados

Guardar URL/ruta de fotos

Respetar usuario creador y timestamps

Preparar backups locales automaticos

## No hacer en esta fase

No crear SaaS multiempresa todavia

No crear dashboards avanzados todavia

No crear integraciones WhatsApp/Excel aun

## Prompt para Antigravity

Conecta VialSystems a un backend cloud, preferentemente Supabase o Firebase. Crear estructura para usuarios, obras, catalogos, remitos de acarreo y fotos. Sincronizar remitos enviados desde la cola local, subir fotos y guardar su referencia. Agregar timestamps y usuario creador. Incluir reglas basicas de seguridad. No implementar SaaS multiempresa, dashboards avanzados, WhatsApp ni Excel todavia.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 07 - Panel web administrativo inicial

Objetivo: Crear el control de oficina minimo para revisar informacion enviada desde campo.

## Entregables

Login web simple

Dashboard operacional inicial

Lista de remitos

Filtros por obra, fecha, material, transportista

Detalle de remito con fotos

Historial documental

## Trabajar en esta fase

Mostrar documentos enviados

Permitir busqueda basica

Mostrar fotos asociadas

Permitir exportacion inicial simple

Separar vista oficina/admin

## No hacer en esta fase

No crear analytics avanzados

No crear SaaS multiempresa

No crear integracion Excel todavia

## Prompt para Antigravity

Implementa el panel web administrativo inicial para VialSystems. Debe permitir login simple, ver dashboard operacional basico, listar remitos enviados, filtrar por obra, fecha, material y transportista, abrir detalle del remito y ver fotos asociadas. Separar vista oficina/admin. No implementar analytics avanzados, SaaS multiempresa ni integracion Excel todavia.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 08 - Informes diario y diario de trabajo

Objetivo: Agregar los otros formularios independientes una vez estabilizado el modulo de acarreo.

## Entregables

Formulario Informe Diario

Formulario Informe Diario de Trabajo

Asociacion a obra

Usuario responsable

Validaciones obligatorias

Historial por obra

## Trabajar en esta fase

Reutilizar componentes del remito

Mantener formularios independientes

Asociar todos a obra activa

Permitir evidencia fotografica si aplica

## No hacer en esta fase

No mezclar estos formularios con remitos

No cambiar reglas del modulo de acarreo ya estable

## Prompt para Antigravity

Agrega los modulos Informe Diario e Informe Diario de Trabajo como formularios independientes dentro de VialSystems. Deben asociarse a una obra activa, usuario responsable y fecha. Reutilizar componentes ya creados para validaciones, guardado local y sincronizacion. No mezclar estos formularios con el Informe de Acarreo de Materiales. Mantener cada documento independiente.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 09 - Reportes PDF simples y busqueda avanzada

Objetivo: Permitir que oficina genere documentos compartibles sin complicar el MVP.

## Entregables

PDF simple de remito

PDF por obra/fecha

Busqueda avanzada

Exportacion basica

Registro historico

## Trabajar en esta fase

Crear PDFs limpios y simples

Incluir fotos o referencias segun disponibilidad

Filtrar por obra, fecha, usuario, material, transportista

Preparar descarga desde panel web

## No hacer en esta fase

No crear plantillas complejas

No crear facturacion

No crear reportes financieros avanzados

## Prompt para Antigravity

Implementa reportes PDF simples en el panel web de VialSystems. Crear PDF individual de remito y PDF filtrado por obra/fecha. Incluir datos principales y fotos o referencias a fotos si corresponde. Agregar busqueda avanzada por obra, fecha, usuario, material y transportista. No crear plantillas complejas, facturacion ni reportes financieros avanzados.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 10 - Alertas, notificaciones y control de pendientes

Objetivo: Reducir perdida de informacion y documentos incompletos.

## Entregables

Alertas de formularios incompletos

Notificaciones push basicas

Resumen de pendientes

Recordatorio de envio

Vista de errores

## Trabajar en esta fase

Alertar si hay borradores sin enviar

Alertar si falta foto obligatoria

Avisar si falla sincronizacion

Mostrar pendientes por usuario y obra

Enviar push basicas si backend lo permite

## No hacer en esta fase

No crear automatizaciones IA complejas

No saturar al usuario con notificaciones

No crear reglas empresariales demasiado rigidas

## Prompt para Antigravity

Agrega alertas y notificaciones basicas a VialSystems para reducir perdida de informacion. Alertar cuando existan borradores sin enviar, remitos sin foto obligatoria, errores de sincronizacion o documentos pendientes por obra/usuario. Si el backend lo permite, implementar push notifications simples. No crear automatizaciones IA complejas ni saturar al usuario con mensajes.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Fase 11 - Retencion, backups y preparacion para escalar

Objetivo: Cerrar el MVP profesional con bases sanas para mantenimiento y crecimiento.

## Entregables

Politica de retencion documentada

Backups automaticos

Compresion futura

Checklist de produccion

Roadmap post-MVP

## Trabajar en esta fase

Documentar retencion: 12 meses normal, 6 meses comprimido, eliminacion posterior

Configurar backups iniciales

Crear checklist de QA

Separar ideas futuras del MVP actual

## No hacer en esta fase

No implementar SaaS multiempresa aun

No implementar IA avanzada aun

No implementar integraciones externas sin estabilidad

## Prompt para Antigravity

Prepara VialSystems para cierre de MVP profesional. Documenta politica de retencion: 12 meses almacenamiento normal, 6 meses comprimido y eliminacion programada posterior. Configura backups iniciales, checklist de QA y roadmap post-MVP. No implementar SaaS multiempresa, IA avanzada, WhatsApp, Excel ni APIs externas hasta que el MVP este estable.

## Criterio para pasar a la siguiente fase

El proyecto compila sin errores criticos.

La funcionalidad principal de la fase se puede probar.

Se realizo commit en GitHub con nombre claro.

No se agregaron modulos fuera del alcance de la fase.

# Checklist de control antes de cada prompt

Hacer commit del estado actual.

Copiar solo el prompt de la fase correspondiente.

Pedir a Antigravity que no implemente funciones futuras.

Probar compilacion despues de cada cambio grande.

Si aparece error, corregir antes de pedir nuevas funciones.